PHẦN 1: RÀ SOÁT VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

Dưới đây là bảng đánh giá chi tiết tính phù hợp của từng mục trong kế hoạch hiện tại (K-01 đến K-04) dựa trên các quy tắc nghiệp vụ Scrum (QT1 – QT4) và đề xuất cách sửa chi tiết:

| Mã | Trạng thái | Quy tắc căn cứ | Cách sửa chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | QT1 | Giữ nguyên mục này. Product Owner tái thiết lập ngữ cảnh bằng cách nhắc lại Sprint Goal (Giúp nhân viên cửa hàng theo dõi trạng thái đơn và tiếp nhận ngay các hội thoại mà AI không xử lý an toàn) nhằm định hướng cho toàn bộ buổi họp. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Sửa thành 10 phút để Product Owner cùng Developers tổng quan kết quả thực tế thu được trong Sprint (minh bạch các mục đạt và chưa đạt). Nếu giữ nguyên K-02, Sprint Review sẽ biến thành buổi báo cáo tiến độ và giải trình lý do cá nhân, đi ngược lại tinh thần kiểm tra và thích ứng. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2, QT3 | Sửa thành 20 phút: Developers trực tiếp demo PBI-41 đạt Done qua hành trình người dùng: 'Nhân viên cửa hàng nhập mã đơn trên website -> hệ thống hiển thị chính xác trạng thái giao hàng'. Đối với PBI-42 và PBI-44 chưa Done, Developers giải thích rõ lý do chuyên môn kỹ thuật và số liệu lỗi còn tồn đọng. Stakeholders được trực tiếp thao tác thử nghiệm và đặt câu hỏi. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT1, QT4 | Sửa thành 10 phút: Thay việc 'nghiệm thu toàn bộ' bằng thảo luận hai chiều. Thảo luận các câu hỏi mở dành cho Stakeholders như: 'Giao diện tra cứu đơn trên website đã giúp nhân viên thao tác nhanh hơn chưa?' và 'Trưởng nhóm CSKH thấy quy trình chuyển giao hội thoại khi AI gặp sự cố cần thêm điều kiện gì?'. Feedback này sẽ được ghi nhận và xem xét đưa vào Product Backlog để tinh chỉnh ưu tiên trong các Sprint tiếp theo, tuyệt đối không tự động coi là cam kết làm ngay. |

PHẦN 2: TRẠNG THÁI VÀ THÔNG BÁO MINH BẠCH BẢN PHÁT HÀNH (PBI)

Căn cứ theo Điều kiện Done (phải chạy trên môi trường thử nghiệm, hoàn thành kiểm thử quan trọng và không còn lỗi mức nghiêm trọng cao), trạng thái và câu thông báo minh bạch cho từng PBI như sau:

| PBI | Trạng thái | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41: Tra cứu trạng thái đơn trên website | Done | PBI-41 đã hoàn tất thành công, đáp ứng đầy đủ Definition of Done khi đã chạy ổn định trên môi trường thử nghiệm, đạt 60/60 ca kiểm thử chính và không còn lỗi mức nghiêm trọng cao, sẵn sàng đưa vào Increment của Sprint 11. |
| PBI-42: Tra cứu trạng thái đơn từ mạng xã hội | Chưa Done | PBI-42 chưa được xem là Done vì tuy đã tích hợp nhưng vẫn còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt, do đó chưa đáp ứng tiêu chí hoàn thành kiểm thử quan trọng và nhóm sẽ tiếp tục xử lý trong Backlog. |
| PBI-44: Nhận diện khiếu nại nghiêm trọng | Chưa Done | PBI-44 chưa được xem là Done vì vẫn còn 01 lỗi mức nghiêm trọng cao và 6/80 ca bị phân loại sai, chưa bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để coi là Increment trong Sprint này. |

PHẦN 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VỚI PRODUCT OWNER

Chào Product Owner,

Theo đúng tinh thần Scrum, chúng ta cần công khai minh bạch 6 ca phân loại sai của PBI-44 trong Sprint Review vì tính minh bạch là nền tảng giúp Stakeholders đưa ra phản hồi chính xác và cùng điều chỉnh hướng đi cho sản phẩm. Mọi ý kiến đóng góp từ Chủ cửa hàng sẽ được trân trọng ghi nhận và đưa vào Product Backlog để đánh giá, sắp xếp ưu tiên chứ không tự động trở thành cam kết thực hiện ngay trong Sprint tới. Đồng thời, chúng ta bắt buộc phải mời Trưởng nhóm CSKH tham dự buổi họp vì họ mang góc nhìn chuyên môn quan trọng về việc chuyển giao hội thoại sớm cho nhân viên khi AI gặp sự cố – điều mà Chủ cửa hàng (người muốn AI tự trả lời nhiều hơn) chưa bao quát hết. Việc lắng nghe đầy đủ các góc nhìn trái chiều này sẽ giúp Product Owner có cái nhìn toàn diện để tối ưu hóa Product Backlog hiệu quả nhất.